## Slide 1: LUDO
Lessons Learned

## Slide 2: Programmiersprachen
Javascript – 10 Leute
C# – 3 Personen
YAML – 1 Person
HTML – 1 Person
CSS – 1 Person

## Slide 3: Tools
Webstorm – 4 Personen
Unity – 3 Personen
Umlet – 3 Personen
Postman – 3 Personen
Node.js – 2 Personen
Visual Studio – 1 Person
Swagger – 1 Person
AWS – 1 Person
Alexa Skill Builder – 1 Person
Travis – 1 Person
MongoDB Compass – 1 Person
Diverse Editoren: SublimeText, Typora(je 2 Personen), Atom und Notepad++(je 1 Person)

## Slide 4: Beherrschung der Technologien
Chart: Vorher
| gar nicht | wenig | mäßig | gut | sehr gut
Vorher | 4 | 5 | 2 | 1 | 0
Chart: Nachher
| gar nicht | wenig | mäßig | gut | sehr gut
Nachher | 0 | 0 | 1 | 11 | 0

## Slide 5: Einschätzung der Zusammenarbeit zwischen den Teams
Chart: Zusammenarbeit
| sehr schlecht | schlecht | mäßig | gut | sehr gut
Nachher | 1 | 1 | 5 | 5 | 0

## Slide 6: Negative Eindrücke über das Projekt
Das Projekt war zu groß und damit auch der Aufwand
Die Idee des Projekts war für manche Leute uninteressant
Zu wenig Absprache zwischen den Teams

## Slide 7: Positive Eindrücke über das Projekt
Neue Technologien lernen
Freiraum in der Projektgestaltung
Teamklima
Projektplanung
Teamarbeit

## Slide 8: Einstellung zum fehlenden Projektleiter
Chaotisch/Unorganisiert
Missverständnisse
Zu wenig Kommunikation zwischen den Teams
Keine allgemeine Übersicht

## Slide 9: Aufwand
Chart: 
| < 2 Stunden | 2 bis 4 Stunden | 4 bis 6 Stunden | > 6 Stunden
Aufwand | 0 | 2 | 7 | 3

## Slide 10: Fazit
Viel gelernt
  Vor allem neue Technologien
  Aber auch Projektplanung und Teamarbeit
Was wir für das nächste mal mitnehmen können:
Das Projekt war zu groß
Ein Projektleiter hilft bei der Organisation und der Kommunikation zwischen den Teams